Controle de Versões
Versão	Data	Autor		Notas da Revisão
1.0	18.11.2020	Raíssa Azevedo

Sumário

# Objetivos
Criar um sistema de informação integrado para a empresa de automóveis Adonai, que seja capaz de armazenar dados, comunicar mudanças no estoque e controle de requisições do setor de administração.

# Justificativas
Após a identificação das novas necessidades da empresa, observou-se a a carência de um software para agilizar, automatizar, catalogar e armazenar os trâmites que ocorrem no ambiente.

# Descrição preliminar
Descrição preliminar:
Criação do software integrado, com separação por setores e níveis de acesso a informação. Banco de Dados integrado a nuvem com atualização em tempo real.

# Critérios de sucesso do projeto
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:
- Um software dinâmico de Organização.
- Armazenamento em nuvem possibilitando o acesso aos dados de qualquer dispositivo remoto.
- Agilização dos processos fornecedor – cliente.
- Melhoria de comunicação entre setores.
- Sistema de Informação Integrado.

# Partes interessadas do projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:
Empresa	Participante	Função
Lojas Adonai	-	Patrocínio
DeltaStack	Gabriel Gonçalves- Raíssa Azevedo	Desenvolvimento e implementação do Software

# Riscos
Falha do sistema
Servidores fora do ar
Perda de dados.

# Orçamento do Projeto
Estima-se que o custo de criação e implementação do projeto gire em torno de R$ 15.000
# Link do Kanban
Kanban
Protótipo
Apresentação

Aprovações
Participante	Assinatura		Data
Patrocinador do Projeto	Lojas Adonai		18.11.2020
Gerente do Projeto	Raíssa Azevedo		18.11.2020